- OBJETIVO

Determinar las tareas a desarrollar, para llevar a cabo un proceso contractual bajo la modalidad de Menor Cuantía.

- ALCANCE

El presente procedimiento aplica desde la elaboración de los documentos necesarios para empezar el proceso contractual, hasta su adjudicación o declaración de proceso desierto.

3. RESPONSABLE

Los responsables de la aplicación del procedimiento son los funcionarios de las diferentes áreas que interactúan el en proceso contractual.

4. DEFINICIONES

MIPYME: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

MENOR CUANTÍA:  Modalidad de selección de la cual hace uso la entidad, para la escogencia del contratista, en aquellos contratos cuyo presupuesto oficial sea superior al 10% de la menor cuantía (Mínima cuantía)   e inferior al valor de la modalidad de Licitación Pública, dichos valores están definidos  por la entidad para cada año fiscal.

MYPE: Medianas y Pequeñas Empresas.

RP: Certificado de Registro Presupuestal, imputación mediante la cual se afecta en forma definitiva la apropiación presupuestal de un rubro en particular que hace parte del presupuesto de la vigencia en que se produce. Con ello se garantiza que el monto reservado es solo para ese fin.

SECOP: Sistema Electrónico para la Contratación Pública.

5. CONTENIDO

| GRÁFICA | TAREA | RESPONSABLE | PUNTO DE CONTROL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Elaboración de documentos: el área responsable y requirente de la contratación deberá elaborar todos los documentos, entre ellos: justificaciones, certificado de disponibilidad, estudios previos, conforme a lo establecido en la normatividad vigente en medio físico y magnético. | Profesional del área que requiere la contratación | Documentos elaborados |
| 2 | 2. Recepcionar documentos: Recibe el oficio de solicitud de inicio del proceso con todos los documentos, justificaciones, certificado de disponibilidad y estudios necesarios, conforme a lo establecido en la normatividad vigente, en medio físico y magnético | Profesional área de Contratación | Libro radicador de correspondencia recibida |
| 3 | 3. Revisar y estudiar documentación: Estudia y revisa que la documentación remitida por el área interesada se encuentre conforme a la normatividad legal vigente. En caso de no ajustarse a los hechos y al derecho, se efectúan las observaciones y se devuelve por escrito para adición, modificación, o corrección y regresa a la tarea 1. | Profesional área de Contratación | Correo electrónico |
| A 4 | 4. Elaborar proyecto del Pliego de condiciones: Realiza el proyecto de Pliego de Condiciones con su respectivo cronograma de actividades, se determinan los criterios de evaluación y calificación con fundamento en las especificaciones técnicas de cada estudio previo suministradas por el área que requiere la contratación. | Comité Asesor Evaluador | Proyecto de pliego de condiciones |
| A 5 | 5. Expedir aviso de inicio: Proyecta aviso especificando el objeto a contratar, la modalidad de selección que se utilizará, el presupuesto oficial del contrato, el lugar físico o electrónico donde puede consultarse el proyecto de pliego de condiciones y los estudios y documentos previos. También contendrá la convocatoria a Mype (Requisitos del artículo 4.1.2 del Decreto 734 de 2012) o convocatoria limitada a Mipymes (Requisitos del artículo 4.1.3 del Decreto 734 de 2012) | Coordinador área de Contratación | Aviso |
| 6 | 6. Remitir documentación: Se envía aviso y proyecto de pliego de condiciones (matriz de riesgos, especificaciones técnicas y demás anexos), estudios previos, presupuesto al profesional de Sistemas designado para su publicación en SECOP y en la página web de la entidad. | Profesional área de Contratación | Correo electrónico |
| 7 | 7. Publicar en SECOP: El aviso, los estudios previos, anexos y el proyecto de pliego de condiciones en el portal único de contratación SECOP http://www.contratos.gov.co, de acuerdo a lo establecido en el cronograma, de conformidad al art. 2.2.5. del Decreto 734 de 2012, se publica también en la página web de la entidad. | Profesional de Sistemas | Registro en el SECOP Pagina web de la Entidad link contratación |
| 8 | 8. Recibir observaciones y/o sugerencias: Recibe la documentación remitida por los posibles oferentes con las observaciones al proyecto de pliego de condiciones y apreciaciones de los proponentes, los radica y pasa al Profesional del área de contratación quien las remite al comité asesor evaluador del proceso para su estudio y respuesta. | Secretaria Ejecutiva de AVANTE SETP | Libro Radicador |
| B 9 | 9. Revisar observaciones: Estudia las observaciones y apreciaciones y da respuesta a las mismas, aceptando o rechazando las sugerencias. En caso de ser aceptadas realiza los ajustes necesarios en el pliego de condiciones definitivo. | Comité asesor evaluador | Contestación de observaciones |
| B 10 | 10. Remitir respuestas a observaciones: Remite las respuestas a las observaciones al Profesional de Sistemas para su publicación. | Profesional área de Contratación | Correo electrónico |
| 11 | 11. Publicar respuesta a observaciones: Publica las observaciones y las respuestas a las mismas en el SECOP, de acuerdo a lo establecido en el cronograma. | Profesional de Sistemas | Registro en el SECOP |
| 12 | 12. Recepcionar manifestaciones de interés: Plazo para presentar manifestación de interés para Mipes o Mipymes (siempre y cuando la menor cuantía así lo exija) | Secretaria ejecutiva de AVANTE SETP | Libro radicador u hoja de registro |
| 13 | 13. Revisar y aprobar el pliego de condiciones definitivo: Revisa, ajusta y expide el pliego de condiciones definitivo, teniendo en cuenta las respuestas a las observaciones efectuadas. | Comité asesor evaluador | Pliego de condiciones definitivo |
| 14 | 14. Proyectar acto de apertura del proceso contractual: Proyecta la Resolución de apertura del proceso para aprobación y firma del Gerente, de conformidad con la Ley 1150 de 2007 y el art 2.2.2. del Decreto 734 de 2012; cuando la convocatoria se limitada a Mipes o Mipymes el acto administrativo de apertura deberá así manifestarlo. | Profesional área de Contratación | Proyecto del acto administrativo |
| 15 | 15. Aprobar y firmar la resolución de apertura: Suscribe y expide la resolución. | Gerente | Resolución de apertura |
| 16 | 16. Remitir documentación: Remite la resolución y pliego de condiciones definitivo al profesional de Sistemas para su publicación. | Profesional área de Contratación | Correo electrónico |
| C 17 | 17. Publicar en el SECOP: Publica el acto de apertura, y el pliego de condiciones definitivo en el SECOP, de acuerdo a lo establecido en el cronograma. Publicación de la resolución de apertura del proceso de selección de conformidad con los Artículos 2.2.2 y 2.2.5 del Decreto 734 de 2012, publicación del pliego de condiciones definitivo y del documento de respuestas a las observaciones presentadas al proyecto de pliego. | Profesional de Sistemas | Registro en el SECOP |
| C 18 | 18. Comunicar apertura del proceso: Se comunica a la Oficina de Control Interno sobre la apertura del proceso contractual. | Profesional área de Contratación | Correo electrónico |
| 19 | 19. Realizar la inscripción de posibles proponentes: Los posibles proponentes con el fin de manifestar su intención de participar en la Selección abreviada se presentan ante la Secretaría Ejecutiva de AVANTE SETP, en donde son inscritos, previa verificación de la identificación, en el listado de inscripción el cual es firmado por el inscrito o su apoderado. | Secretaria Ejecutiva de AVANTE SETP | Listado de Inscripción |
| 20 | 20. Realizar audiencia de sorteo de oferentes: Asisten a dicha audiencia, con el fin de realizar y verificar el sorteo de mínimo 10 posibles oferentes, cuando se reciban más de 10 manifestaciones de interés, de conformidad con el artículo 3.2.2.2 del Decreto 734 de 2012 Si el objeto a contratar es para la ejecución de la obra o es necesaria la inspección de instalaciones, se pasa a la tarea 21, caso contrario pasa a la tarea 22. | Comité Asesor Evaluador | Acta de audiencia de Sorteo Adendas |
| 21 | 21. Visitar sitio de la obra o inspección de instalaciones: Realiza la visita técnica al sitio de la obra o la visita a la inspección de instalaciones, en conjunto con los posibles proponentes con el fin de inspeccionar las condiciones de las instalaciones o de las condiciones del lugar y de la obra a ejecutar, debe explicar las condiciones técnicas de la obra. Firman un listado de asistencia el cual es remitido al área de Contratación, en donde el Profesional Universitario lo anexa al expediente. | Profesional Universitario del área que adelanta el proceso | Listado de asistencia |
| D 22 | 22. Realizar audiencia de aclaración de Pliegos y tipificación, estimación y asignación de riesgos: Ésta se efectúa con el fin de aclarar aspectos jurídicos y técnicos de los pliegos de condiciones y especificaciones técnicas del objeto a contratar y realizar la tipificación, D estimación y asignación de riesgos que puedan afectar el equilibrio económico del contrato. | Comité Asesor Evaluador | Acta de audiencia de aclaraciones y precisiones |
| 23 | 23. Modificar pliegos: En caso de existir cambios o modificaciones al pliego de condiciones, por errores y/u observaciones se realizan los mismos mediante adendas, de conformidad con el Art 2.2.4. del Decreto 734 del 2012. | Comité Asesor Evaluador | Adenda |
| 24 | 24. Remitir documentación: Remite la adenda al profesional de Sistemas para su publicación. | Profesional área de Contratación | Correo electrónico |
| 25 | 25. Publicar adendas: Se publican en el SECOP, teniendo en cuenta que debe ser anterior al día del cierre del proceso. | Profesional de Sistemas | Registros de publicación en el SECOP |
| 26 | 26. Recepcionar ofertas: Radica las ofertas en el formato de registro. | Secretaria Ejecutiva de AVANTE SETP | Registro de entrega de ofertas |
| 27 | 27. Cierre del proceso de selección: Una vez cumplida la fecha y hora establecida en el pliego de condiciones, cierra el listado de entrega de propuestas dejando constancia de la hora de dicho cierre, y del número de oferentes que entregaron propuestas. | Secretaria Ejecutiva de AVANTE SETP | Listado de entrega de propuestas con nota de cierre |
| 28 | 28. Realizar audiencia de apertura de propuestas: En audiencia pública, previo registro de asistencia, se realiza la apertura de los sobres que contienen los documentos de verificación presentados por los oferentes, registrando el número de folios de las propuestas en el respectivo formato y si se requirió la constitución de la garantía, verificar la existencia de esta. Las ofertas económica se presenta en sobre separados la cual deberá embalarse e introducirse en la urna destinada para el proceso hasta la apertura del sobre 2 y audiencia de adjudicación o declaratoria de desierto del proceso. | Comité Asesor Evaluador | Acta de apertura del sobre no. 1 |
| E 29 | 29. Remitir acta de apertura: Envía al profesional de Sistemas el acta de apertura de propuestas para su publicación. | Profesional área de Contratación | Correo electrónico |
| E 30 | 30. Publicar acta de apertura: Publica el acta de apertura de propuesta en el SECOP. | Profesional de Sistemas | Registros de publicación en el SECOP |
| 31 | 31. Verificar los requisitos habilitantes: Realiza esta labor en forma objetiva, conforme a las condiciones y criterios señalados en el pliego de condiciones definitivo, determinando el cumplimiento de los requisitos habilitantes y asignación de puntaje a cada uno de los proponentes. | Comité Asesor Evaluador | Informe de evaluación |
| 32 | 32. Trasladar informes a proponentes: Publica el informe de evaluación de las propuestas a través del Portal Único de Contratación y éste permanecerá en el área de Contratación, por el término señalado en el cronograma del pliego de condiciones, con el fin de que los proponentes conozcan el resultado de la verificación de requisitos habilitantes. | Profesional de Sistemas Profesional área de contratación | Registros de publicación en el SECOP Informe de evaluación |
| 33 | 33. Recepcionar observaciones a la evaluación: Recibe de los proponentes las observaciones y anexos, las cuales se radican y se remiten al Comité Asesor para la evaluación de las propuestas. las observaciones se puede presentar además a través de correo electrónico coordinacioncontratacion@avante.gov.co | Secretaria ejecutiva de AVANTE SETP Coordinador área de Contratación | Libro radicador Correo electrónico |
| 34 | 34. Revisar observaciones: Estudian las observaciones y apreciaciones y proyectan respuesta. | Comité Asesor evaluador | Contestación de observaciones e informe final |
| G 35 | 35. Remitir respuesta: Remite la respuesta a las observaciones al profesional de Sistemas para su publicación. | Profesional área de contratación | Correo electrónico |
| F 36 | 36. Publicar respuestas: Publica las respuestas y apreciaciones a través del Portal Único de Contratación y estas permanecerán en el área de Contratación, para consulta de los proponentes. | Profesional de Sistemas | Registro en el Portal |
| F 37 | 37. Realizar audiencia: La preside el Coordinador del área de Contratación, a la cual, además de los integrantes del comité Evaluador, pueden asistir los proponentes, los integrantes de las veedurías ciudadanas y las personas que tengan interés en este proceso de selección, quienes suscriben el listado de asistencia. Se da respuesta a las observaciones presentadas en esta audiencia y después de un estudio objetivo, transparente e imparcial de los aspectos técnicos, jurídicos y financieros se establece las propuestas que están habilitadas y se procede a la aplicación de los factores de escogencia y ponderación previstos en el pliego de condiciones, en caso de no existir una propuesta ajustada a los requerimientos técnicos, financieros y jurídicos contenidos en el pliego de condiciones, El Comité Asesor Evaluador, recomienda al Gerente, la declaratoria de desierta de la Selección Abreviada. El Comité Asesor evaluador recomienda al Gerente, la adjudicación del contrato al proponente que haya obtenido el mayor puntaje, previa corrección aritmética de la oferta económica, cuando así se haya determinado. El Gerente, adjudica el contrato, declara desierta la selección abreviada o puede apartarse de la recomendación del comité asesor evaluador con su debida motivación decisión que se notifica en estrados y en la misma audiencia. De la audiencia se levanta acta. | Comité Asesor Evaluador | Registro de asistencia Acta de la audiencia de adjudicación o declaratoria de desierta |
| G 38 | 38. Proyectar acto administrativo: Proyecta la resolución del acto de adjudicación o declaratoria de desierto del proceso, según el caso, para la posterior aprobación, numeración y suscripción del Gerente, de conformidad con la Ley 1150 de 2007 y el Art. 2.2.2.2 del Decreto 734 del 2012. | Profesional área de contratación | Proyecto de Resolución de adjudicación o de declaratoria de desierta |
| G 39 | 39. Suscripción del acto administrativo: Suscripción del Gerente, del acto administrativo de Adjudicación o declaratoria de desierta, de conformidad con la Ley 1150 de 2007 y el Art. 2.2.2.2 del Decreto 734 del 2012. | Gerente | Resolución de adjudicación o de declaratoria de desierta |
| 40 | 40. Remitir acta y Acto administrativo: Envía al profesional de Sistemas el acta de audiencia y el acto administrativo de adjudicación o desierta del proceso, para su publicación, de acuerdo a lo establecido en el cronograma. | Profesional área de contratación | Correo electrónico |
| 41 | 41. Publicar acta y acto administrativo: El Acta y el acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierta, se publican a través del portal único de contratación SECOP. | Profesional de Sistemas | Registro de Publicación SECOP |
| 42 | 42. Elaborar contrato: Elabora el contrato con su correspondiente numeración conforme a la minuta publicada, para aprobación y firma del Gerente. | Profesional área de contratación | Minuta del contrato |
| 43 | 43. Suscribir contrato: Aprueba y suscribe el contrato conforme a la minuta presentada en el pliego de condiciones. | Gerente | Contrato |
| 44 | 44. Legalizar contrato: Se legaliza el contrato en el área de contratación y se remite al área requirente para diligenciar el formato de solicitud de registro presupuestal. | Profesional del área de contratación Profesional del área que requiere la Contratación | Contrato legalizado |
| 45 | 45. Remite contrato: Se remite la minuta del contrato numerada y firmada por las partes al profesional de Sistemas para su publicación. | Profesional área de contratación | Correo electrónico |
| 46 | 46. Publicar contrato: Se publica en el SECOP. | Profesional de Sistemas | Registro de Publicación SECOP |

6. NORMATIVIDAD

- Ley 1150 de 2007

- Ley 1450 de 2011

- Ley 1474 de 2011

- Decreto ley 19 de 2012

- Ley 1508 de 2012

- Ley 1551 de 2012

- Decreto 734 de 2012

- Decreto 1397 de 2012

7. CONTROL DE CAMBIOS

| No. REVISIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN | FECHA DE APROBACIÓN | VERSIÓN ACTUALIZADA |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Actualización imagen corporativa | 10 de febrero 2020 | 02 |

| Elaborado por: RUBÉN DARÍO MARTÍNEZ VARGAS Contratista Apoyo Administrativo | Revisado por: SYLVIA RENGIFO MUÑOZ Coordinadora Contratación | Aprobado por: KRISTIAN DAVID ROSAS Director Administrativo - Financiero |
| --- | --- | --- |